# OpenClaw 项目实施总文档 V2.2

可交付执行版 | 面向从零到一实施 | 含多项目扩展、留痕治理、主文档持续维护规则
日期：2026-03-26

## 一、文档定位与使用方式

这是一份可以直接交给 OpenClaw 执行的主实施文档。目标不是泛泛介绍，而是让执行者基于本文，完成从单项目到多项目的长期在线 AI 系统搭建，并且满足以下硬要求：

- 所有关键改动必须留档，可复盘，可回滚。

- 每次更新必须有更新记录，能看出改了什么、为什么改。

- 项目主文档必须持续维护，不允许“系统已经变了，文档还停留在旧版本”。

- 当前第一业务场景是 A 股辅助，但整体结构必须预留未来扩展到其他项目的能力。

- 系统面向单一可信操作者，不做多租户产品设计。

本文默认适用于以下场景：

- 部署在一台独立云电脑 / 云服务器上。

- 用户计划使用 OpenClaw 最新稳定版本。

- 模型主要走云端 API，而不是在本机做大模型推理。

- 允许较高权限，但仍要求做好日志、备份、变更记录和回滚。

## 二、已知前提、事实基线与推定范围

### 2.1 已知前提

- 本次实施将以 OpenClaw 最新稳定版本为基线。

- 当前还没有正式创建这套系统的各项目 agent 与实际目录。

- 当前部署环境是与本地隔离的云电脑 / 云服务器。

- 用户愿意给 OpenClaw 较高权限，但希望所有关键操作可追溯、可复盘、可回滚。

### 2.2 版本与官方能力基线

按当前官方资料，OpenClaw 稳定版已更新到 2026.3.23。
同一 Gateway 下可以创建多个隔离 agent；每个 agent 拥有独立 workspace、独立 agentDir、独立 session store。
大多数配置变更支持热重载；Gateway 服务端口等关键变更仍可能触发重启。
工作区 plugin 不再允许“打开仓库即隐式自动加载”，显式信任已成为安全基线。
plugin 属于进程内扩展，不是沙箱执行，应按高风险可执行扩展看待。

### 2.3 推定范围（后续落地时再按实机修正）

以下内容属于基于常见 VPS / 云电脑场景的工程推定，不是官方硬指标：

- 多项目容量规划建议

- 不同项目数量对应的 CPU / 内存建议

- 多项目并发时的调度与限流建议

- 项目目录命名和推荐的 agent 拆分数量

如本地资源、模型供应商限额、通知渠道、浏览器自动化强度与本文推定不一致，执行时应先记录差异，再走最小影响修正，不得直接推翻主结构。

## 三、项目目标、边界与成功标准

### 3.1 项目目标

- 把 OpenClaw 从“会聊天的机器人”升级成“长期在线、可调度、可留痕、可复盘、可扩展”的个人 AI 指挥系统。

- 当前第一核心业务是 A 股辅助，但系统架构不能只写死股票；要能复制到其他业务项目。

- 门户站要成为主可观测中心，避免把关键状态全部淹没在聊天记录里。

- 所有面向用户的输出默认中文、结论优先、少打扰。

- 系统应当具备成长能力，但成长任务不能压过主业务任务。

### 3.2 明确非目标

- 不自动下单，不直连券商资金账户。

- 不把控制面直接裸露在公网。

- 不在没有备份和回滚方案的情况下做高风险系统改动。

- 不把测试脚本、临时修补、重复日志当正式交付。

- 不把“24 小时运行”理解为无脑空转。

### 3.3 成功标准

系统达到以下状态，视为项目一期成功：

- 能稳定接收用户消息、定时任务与内部成长任务。

- 能按项目拆分 agent、记忆、任务、日志和结果。

- 能在门户页看到关键状态、当前任务、通知摘要、异常、备份健康。

- 能对每次关键改动留下变更记录、执行记录和更新日志。

- 能把主文档持续维护下去，而不是只在初次交付时写一次。

## 四、总体架构设计

系统采用“共享基础设施 + 项目级隔离脑 + 统一治理层”的结构。

### 4.1 共享基础设施层

这部分可以被多个项目共用：

- OpenClaw Gateway

- 基础模型配置

- Portal 外壳与统一前端框架

- Tunnel / Access 接入层

- 备份与校验机制

- 通知通道底层

- 通用日志归档、健康检查、告警框架

### 4.2 项目隔离层

每个项目必须拥有自己的：

- project_id

- 独立 workspace

- 独立主 agent

- 独立项目记忆

- 独立任务池、结果池、日志目录、trace 目录

- 独立项目级文档与变更日志

### 4.3 治理层

治理层跨项目统一，但必须能区分项目：

- 变更审批规则

- 任务优先级与并发配额

- 备份保留策略

- 文档主版本管理

- 更新日志规范

- 回滚机制

- 门户统一概览页

## 五、多项目扩展总原则

### 5.1 同一台云电脑能否部署多个项目

可以。
推荐方式不是“一台机器只能有一个项目”，而是“同一可信操作者边界下，一台机器可以跑一个 Gateway + 多个项目 agent / workspace”。

### 5.2 多项目能否同时运行

可以，但要区分“技术上能同时跑”和“业务上建议如何并发”：

- 技术上：多个项目 agent 可以同时存在、同时收消息、同时执行心跳 / cron / 研究任务。

- 实际上：是否顺畅，取决于 CPU、内存、浏览器自动化数量、模型供应商并发额度、网络质量、日志量与任务峰值。

### 5.3 多项目是否必须一项目一整套 Gateway

默认不需要。
对于你这种“同一操作者、同一台云电脑、同一信任边界”的场景，推荐：

- 一个 Gateway

- 多个项目 workspace

- 多个项目主 agent

- 共享基础设施

- 独立项目记忆与项目级任务系统

只有在以下场景，才建议拆分成多个 Gateway，甚至多个 OS 用户或多个主机：

- 项目之间信任边界完全不同

- 某项目接入高风险插件或高危脚本

- 某项目必须使用独立浏览器身份、独立凭证、独立网络出口

- 某项目压力太大，已经明显影响其他项目稳定性

## 六、Agent 设计与隔离策略

### 6.1 默认推荐的项目级 agent 组

每个项目默认至少配置以下 5 类 agent：

- 前台总控 Agent
负责理解用户需求、分派任务、汇总结果、决定优先级。

- 研究 Agent
负责资料检索、规则整理、方案草拟、候选信息归纳。

- 执行 Agent
负责脚本执行、文件改动、配置调整、数据产出。

- 验收 Agent
负责检查结果是否达到预期、是否满足门禁、是否能交付。

- 学习与复盘 Agent
负责复盘失败样本、沉淀经验、优化提示词与工作流。

### 6.2 哪些 agent 必须按项目新建

以下角色必须项目独立，不得共用长期记忆：

- 前台总控 Agent

- 研究 Agent

- 执行 Agent

- 验收 Agent

- 学习与复盘 Agent

- 项目 MEMORY / memory / bank / docs

原因：这些角色都会直接读取项目规则和项目上下文，若共用，极易产生跨项目记忆串扰。

### 6.3 哪些能力可以共享

以下能力可以共享底层，不必每个项目重复搭：

- Gateway

- Portal 外壳

- Tunnel

- 备份服务

- 健康检查服务

- 通知通道底层

- 通用监控与日志归档框架

### 6.4 前端播报与用户沟通 agent 是否必须新建

结论：默认不建议一开始就共享“会思考”的沟通 agent。
更稳的做法是：

- 共享“无记忆、无决策、只负责格式化与转发”的通知适配层。

- 项目级真正负责理解业务和生成结论的，仍由项目主 agent 负责。

- 如果后期一定要共享一个“用户沟通中心 agent”，必须限制它不直接读取多个项目的长期记忆，只能消费标准化项目摘要。

### 6.5 Agent 隔离判定表

| 组件 | 是否项目独立 | 默认建议 |
| --- | --- | --- |
| 前台总控 Agent | 是 | 必须独立 |
| 研究 Agent | 是 | 必须独立 |
| 执行 Agent | 是 | 必须独立 |
| 验收 Agent | 是 | 必须独立 |
| 学习与复盘 Agent | 是 | 必须独立 |
| 项目记忆 | 是 | 必须独立 |
| Gateway | 否 | 共享 |
| Portal 外壳 | 否 | 共享 |
| Tunnel / Access | 否 | 共享 |
| 备份与健康检查 | 否 | 共享 |
| 通知底层 | 否 | 共享 |
| 通知格式化层 | 视实现而定 | 初期共享、禁止项目记忆 |

## 七、权限、安全与信任边界

### 7.1 当前场景的信任模型

当前项目按“单一可信操作者边界”设计。
这意味着：

- 可以在同一 Gateway 下运行多个项目 agent。

- 可以给系统较高权限，但要把“能做”和“应该做”分开。

- 高权限不等于所有 agent 全都拥有同样权限。

### 7.2 权限策略

即使当前准备给 OpenClaw 较高权限，也应采用分层策略：

- 前台总控 Agent：优先读权限、调度权限、少量写权限。

- 研究 Agent：优先网络 / 读取 / 总结权限。

- 执行 Agent：需要更高文件与脚本执行权限，但必须配套留痕和回滚。

- 验收 Agent：只读优先，避免边验边改。

- 学习与复盘 Agent：读取项目结果、日志、失败样本，不直接做高危改动。

### 7.3 关于 plugin、hook、workspace 扩展的安全要求

- plugin 视为高风险可执行扩展。

- hook 虽然更轻，但同样属于会影响行为的本地代码。

- 工作区内发现的扩展，不得默认视为“安全、自动生效、可放心启用”。

- 任何第三方扩展都必须先记录来源、用途、风险、启用原因和回滚方法。

### 7.4 强制安全底线

- 不把主控制面开放给不受控公网。

- 不把敏感凭证写进对外可见结果文件。

- 不让高风险脚本在无 trace、无日志、无回滚点的情况下直接运行。

- 不在同一项目中同时启用多个功能重叠、来源不明的扩展。

## 八、留痕、日志、更新记录与回滚规范

这是本项目必须强化的一章，不能弱化成“尽量记录”。

### 8.1 每次关键操作必须产出三类记录

- 变更记录
记录改了什么、为什么改、影响哪些模块、如何回滚。

- 执行记录
记录执行了哪些命令、关键输出是什么、是否失败重试。

- 文档更新记录
如果改动影响架构、流程、目录、规则、接口或运行方式，必须同步更新主文档。

### 8.2 推荐记录目录

- docs/changelog/：项目更新记录

- runtime/traces/：执行 trace

- logs/：系统运行日志

- reports/：阶段性结果、验收、复盘

- docs/decisions/：重要设计决策记录

- docs/failure-cases/：失败样本与踩坑记录

### 8.3 变更记录最少字段

每一条变更记录至少包含：

- 时间

- project_id

- 操作者 / agent

- 改动目标

- 改动文件

- 风险等级

- 验收点

- 结果

- 回滚方式

- 是否已同步主文档

### 8.4 更新日志最少字段

每次版本或结构更新，至少记录：

- 更新时间

- 当前 OpenClaw 版本

- 本次新增

- 本次修改

- 本次删除 / 停用

- 是否影响既有项目

- 是否需要用户人工确认

- 是否需要重新备份 / 校验

### 8.5 回滚原则

- 所有高风险改动前必须先创建可定位的回滚点。

- 能旁路验证的，先旁路，不直接切正式链路。

- 能单模块回滚的，不做整项目回滚。

- 高风险更新默认先备份，再变更，再校验。

## 九、主文档持续维护规则

### 9.1 文档主版本规则

为保证 OpenClaw 后续能持续自动维护文档，本项目不建议把 DOCX 当作唯一权威源。
推荐规则如下：

- 实施总文档.md：唯一主文档，供 OpenClaw 持续自动更新。

- 实施总文档.docx：阅读友好版，按阶段或关键变更后导出覆盖。

- 桌面副本：仅作为查看入口，不作为唯一权威源。

### 9.2 推荐保存位置

- 主文档：<PROJECT_ROOT>/docs/实施总文档.md

- 阅读版：<PROJECT_ROOT>/docs/exports/实施总文档.docx

- 桌面镜像：~/Desktop/<project_id>_实施总文档_最新.docx

- 更新日志：<PROJECT_ROOT>/docs/changelog/project-change-log.md

### 9.3 对 OpenClaw 的明确要求

在项目初始化阶段，OpenClaw 必须完成以下动作：

- 在项目 workspace 内创建 docs/ 目录。

- 保存一份 Markdown 主文档作为后续持续维护源。

- 导出一份 DOCX 阅读版。

- 在桌面放一份最新阅读版镜像，方便人工查看。

- 任何涉及架构、目录、流程、接口、agent 拆分、权限策略变更时，先更新 Markdown 主文档，再覆盖导出 DOCX。

### 9.4 不允许的做法

- 只改系统，不改文档。

- 只在聊天里说明，不落正式文档。

- 只改桌面副本，不改项目内主文档。

- 多份文档同时手改，导致版本漂移。

## 十、目录结构与数据契约

### 10.1 推荐总目录

/home/admin/openclaw/workspace/
├─ shared/
│  ├─ portal/
│  ├─ backup/
│  ├─ monitor/
│  ├─ notification/
│  └─ templates/
├─ stock-assistant/
│  ├─ docs/
│  ├─ memory/
│  ├─ tasks/
│  ├─ reports/
│  ├─ runtime/
│  ├─ logs/
│  ├─ data/
│  ├─ portal/
│  └─ exports/
├─ game-ops-assistant/
│  ├─ docs/
│  ├─ memory/
│  ├─ tasks/
│  ├─ reports/
│  ├─ runtime/
│  ├─ logs/
│  ├─ data/
│  ├─ portal/
│  └─ exports/
└─ other-project/

### 10.2 项目内建议子目录

- docs/：主文档、设计说明、变更记录、踩坑记录

- memory/：长期记忆、规则、模板、历史经验

- tasks/：待办、进行中、已完成、阻塞、审批

- reports/：日报、周报、复盘、验收报告

- runtime/：trace、缓存、临时中间产物

- logs/：运行日志、错误日志、通知日志

- data/：结构化数据

- exports/：对外导出件

- portal/：项目门户页面与接口

### 10.3 数据契约原则

- 门户展示数据尽量结构化，少依赖临时拼接。

- 任务、结果、通知、异常、资产等数据分开存放。

- 测试数据与正式数据分离。

- 临时文件可归档、可清理、可追溯来源。

## 十一、记忆与知识沉淀规范

### 11.1 记忆分层

建议采用四层：

- 核心规则层
项目目标、边界、口径、禁区、验收硬规则。

- 流程与模板层
SOP、命令模板、结果模板、复盘模板、通知模板。

- 经验样本层
失败案例、成功案例、调优记录、例外处理。

- 运行态层
短期状态、当前上下文、临时任务说明。

### 11.2 记忆隔离原则

- 不同项目的核心规则层不得共用。

- 不同项目的经验样本层默认不得混写。

- 共享的只能是“通用基础模板”与“平台级组件经验”，不能是项目业务判断。

- 前台总控 agent 不得读取不相关项目的长期记忆。

### 11.3 记忆更新规则

- 新规则进入长期记忆前，必须有来源。

- 失败样本必须写结论，不允许只留一堆错误日志。

- 已过时规则要标注失效日期或替代方案。

- 每次大版本更新后，至少复核一次核心规则层。

## 十二、任务系统、审批与阻塞机制

### 12.1 任务分类

- 主业务任务

- 运维任务

- 成长任务

- 风险任务

- 文档任务

### 12.2 优先级规则

默认优先级：

- 用户明确下发的主业务任务

- 当前阻塞主链路的问题

- 高风险故障修复

- 日常运维

- 成长与优化任务

### 12.3 审批要求

以下任务建议先进入审批池：

- 高权限脚本执行

- 插件启停

- 目录大迁移

- 删除历史数据

- 会影响多个项目的共享层改动

- 有概率中断服务的更新动作

### 12.4 阻塞机制

阻塞任务必须单独入池，并写清楚：

- 阻塞点

- 影响范围

- 当前规避方案

- 所需人工输入

- 下次重试条件

### 12.5 文档任务不可忽略

凡是影响架构或长期流程的改动，都要自动生成一个“文档同步任务”，直到主文档更新完成才能关闭。

## 十三、通知、少打扰与门户标准

### 13.1 通知原则

- 少而准，不刷屏。

- 用户默认先看结论，再决定是否展开细节。

- 可以汇总的，不拆成多条。

- 能放门户页展示的，不全部挤到聊天里。

### 13.2 必须主动通知的情况

- 主业务结果产出

- 关键失败

- 高风险动作待审批

- 备份失败

- Gateway / 渠道异常

- 文档与系统状态不一致

- 需要用户人工处理的真实阻塞

### 13.3 门户必须具备的模块

- 状态总览

- 当前任务与任务池

- 审批池

- 阻塞池

- 最近结果

- 最近异常

- 备份健康

- 记忆健康

- 更新日志摘要

- 多项目概览页

### 13.4 中文输出要求

- 所有面向用户的默认输出使用中文。

- 接口字段可以保留英文 key，但展示层必须中文化。

- 状态页标题、按钮、摘要、告警默认中文。

## 十四、多项目并发与容量规划（推定）

本章为工程推定，后续应根据你实际模型、任务密度、浏览器自动化强度、通知频率再校正。

### 14.1 判断资源压力时看什么

资源压力不只取决于项目数量，更取决于：

- 是否频繁跑浏览器自动化

- 是否频繁执行 shell / Python / node 脚本

- 是否开启大量心跳、cron、hook

- 是否保留大量日志与 trace

- 模型接口是否有并发限流

- 项目是否经常同时高峰运行

### 14.2 粗略容量建议

#### 1 个项目

- 最低建议：2-4 vCPU / 4-8 GB RAM

- 更稳建议：4 vCPU / 8-16 GB RAM

- 适用：轻量单项目、主要走云端 API、少量自动化

#### 2 个项目

- 最低建议：4 vCPU / 8-16 GB RAM

- 更稳建议：8 vCPU / 16 GB RAM

- 适用：两个项目都在线，但浏览器自动化不重

#### 5 个项目

- 最低建议：8 vCPU / 16 GB RAM

- 更稳建议：8-16 vCPU / 32 GB RAM

- 适用：多项目常驻、定时任务较多、门户和日志都保留

#### 10 个项目

- 最低建议：16 vCPU / 32 GB RAM

- 更稳建议：16-32 vCPU / 64 GB RAM

- 适用：多个项目长期同时运行，且存在较高并发、较多自动化或较重爬取任务

### 14.3 结论

- 同一台机器可以跑多个项目，不是“一机一项目”。

- 但项目越多，越不能靠“所有任务都同时放开跑”的方式。

- 应当引入项目级并发配额和高风险任务串行规则。

### 14.4 推荐并发规则

- 高风险执行任务：全局串行

- 一般研究任务：可多项目并发，但需设上限

- 门户刷新、摘要生成、轻量通知：可并发

- 浏览器自动化：按资源单独限流

- 同一项目内执行链：优先保证先后顺序，避免结果互相覆盖

### 14.5 资源不够时的优先降级顺序

- 降低成长任务频率

- 降低门户非关键模块刷新频率

- 合并低优先级通知

- 限流研究型批处理

- 暂停重型浏览器自动化

- 最后才动主业务任务

## 十五、实施顺序（执行主线）

### 阶段 0：初始化治理底座

- 确认 OpenClaw 最新稳定版

- 建立统一目录

- 建立备份点

- 建立变更记录模板、更新日志模板、trace 目录

- 保存主文档与桌面镜像

### 阶段 1：搭建共享基础设施

- Gateway

- Portal 外壳

- Tunnel / Access

- 备份与校验机制

- 通知底层

- 健康检查

### 阶段 2：落第一个项目（股票项目）

- 创建 project_id

- 创建项目 workspace

- 创建项目级 agent 组

- 建立项目记忆目录

- 建立任务池、阻塞池、审批池

- 打通门户项目页

- 打通通知摘要

### 阶段 3：补文档自动维护能力

- 建立 Markdown 主文档

- 建立导出 DOCX 流程

- 建立文档同步任务

- 建立更新日志强制追加规则

### 阶段 4：补成长能力

- 失败样本沉淀

- 工作流优化

- 提示词优化

- 非主业务时段的成长任务调度

### 阶段 5：复制到第二项目

- 复用共享层

- 新建项目级 agent

- 新建项目级 memory / tasks / docs

- 校验是否出现串记忆、串通知、串结果

## 十六、命令与操作模板（需按实机替换）

### 16.1 初始化与检查

openclaw status
openclaw status --all
openclaw doctor
openclaw health --verbose
openclaw logs --follow

### 16.2 创建 agent

openclaw agents add stock-main
openclaw agents add stock-research
openclaw agents add stock-exec
openclaw agents add stock-review
openclaw agents add stock-learn

openclaw agents list --bindings

### 16.3 网关与渠道检查

openclaw gateway status
openclaw channels status --probe

### 16.4 备份与校验

openclaw backup create
openclaw backup verify

### 16.5 配置调整

openclaw config get agents.defaults.workspace
openclaw config set agents.defaults.heartbeat.every "2h"
openclaw config unset plugins.entries.example.config.someKey

### 16.6 注意事项

- 大部分配置支持热重载，但涉及 Gateway 关键服务参数时要预留重启验证。

- plugin 相关启停要单独记变更，并在变更后做状态验证。

- 新增 agent 后，要同时检查绑定、workspace、记忆目录和通知路由。

## 十七、交付给 OpenClaw 的明确执行准则

- 先搭治理底座，再搭业务模块，不得反过来。

- 任何关键改动前先建回滚点。

- 任何影响结构的改动后先更新主文档，再继续后续动作。

- 任何新项目默认新建独立 project_id 与项目级主 agent。

- 共享基础设施可以复用，但项目业务记忆不得混用。

- 没有执行记录、变更记录、更新日志的改动，不算完成。

- 没有验证通过的模块，不得宣称“已完成”。

- 遇到本地现状与本文冲突时，不得直接推翻设计，必须先记录差异与修正理由。

## 十八、一期验收清单

### 18.1 结构验收

- 是否有共享层与项目层分离

- 是否有独立项目 workspace

- 是否有独立项目 memory / tasks / docs / logs / runtime

### 18.2 运行验收

- 是否能正常收消息

- 是否能正常跑定时任务

- 是否能正常写 trace

- 是否能在门户页看到关键状态

- 是否能主动发关键通知

### 18.3 治理验收

- 是否存在更新日志

- 是否存在变更记录

- 是否存在失败样本记录

- 是否存在主文档并持续维护

- 是否可以回滚至少最近一次关键改动

### 18.4 多项目验收

- 新建第二项目后，是否出现串记忆

- 是否出现串通知

- 是否出现任务互相覆盖

- 是否能在门户页区分项目

- 是否能按项目导出文档与结果

## 十九、对当前股票项目的落地说明

股票项目仍然是当前第一优先级项目。
但从本文起，股票项目不再被视为“唯一项目”，而是“第一个项目模板”。
后续任何新项目，都应遵循本文相同的治理结构，只替换：

- 项目目标

- 业务规则

- 记忆内容

- 项目模板

- 任务口径

- 通知摘要口径

- 门户业务模块

共享层、留痕规则、文档治理规则、多项目隔离规则不得重写。

## 二十、附录：建议的首批文件清单

### 20.1 项目内必须有

- docs/实施总文档.md

- docs/changelog/project-change-log.md

- docs/decisions/

- docs/failure-cases/

- memory/

- tasks/todo/

- tasks/doing/

- tasks/done/

- tasks/blocked/

- tasks/approval/

- reports/

- runtime/traces/

- logs/

- data/

### 20.2 首批模板文件

- 01_当前环境与版本清单.md

- 02_已验证有效命令与流程.md

- 03_踩坑记录与失败样本.md

- 04_技能插件来源与评估标准.md

- 05_OpenClaw更新与补丁日志.md

### 20.3 本文档维护口径

- Markdown 为主

- DOCX 为阅读版

- 桌面仅放最新镜像

- 重大变更必须同步三处：主文档、更新日志、变更记录